## Slide 1
바로빌 서비스 이관 완료 보고
MNG → API 전체 기능 이관 현황
보고일: 2026-03-22
담당: R&D실
프로젝트: SAM (Smart Automation Management)
이관 완료
12 / 12
100% 완료
SAM 바로빌 서비스 이관 보고 | (주)코드브릿지엑스
1 / 7

## Slide 2
이관 배경 및 목적
MNG 백오피스 → API 서비스 전환
AS-IS
MNG 단독 운영
x
SOAP 연동이 MNG에만 존재
x
테넌트 1 (본사) 전용 사용
x
서비스 앱(React)에서 접근 불가
x
멀티테넌트 SaaS 제공 불가
→
TO-BE
API + React 서비스
✓
API에 독립 SOAP 서비스 구축
✓
모든 테넌트에서 사용 가능
✓
React UI로 고객 직접 이용
✓
멀티테넌트 SaaS 과금 체계
SAM 바로빌 서비스 이관 보고 | (주)코드브릿지엑스
2 / 7

## Slide 3
이관 현황 총괄
12개 영역 전체 API 이관 완료
100% 완료 (12/12 영역)
#
영역
API 규모
상태
1
SOAP 연동 서비스
57개 메서드
완료
2
바로빌 설정/회원
설정 + 회원 CRUD
완료
3
계좌 조회 (EAccount)
13 EP + Sync
완료
4
카드 조회 (ECard)
16 EP + Sync
완료
5
홈택스 매입/매출
13 EP + Sync
완료
6
전자세금계산서 발행
16 EP (SOAP)
완료
7
자동 동기화 스케줄러
Job (매일 06:00)
완료
8
카카오톡 발송
12 EP
완료
9
SMS 발송
4 EP
완료
10
구독/과금 관리
9 EP
완료
11
사용량 관리
4 EP
완료
이번 세션 신규 이관 (카카오톡/SMS)
이번 세션 신규 이관 (과금/사용량)
SAM 바로빌 서비스 이관 보고 | (주)코드브릿지엑스
3 / 7

## Slide 4
API 엔드포인트 상세
총 87+ REST API 엔드포인트 구축
데이터 조회/관리
카드 거래
16 EP
은행 거래
13 EP
홈택스
13 EP
세금계산서
16 EP
통신/발송
카카오톡
12 EP
SMS
4 EP
동기화
3 EP
회원관리
3 EP
관리/과금
과금 관리
9 EP
사용량
4 EP
설정
3 EP
스케줄러
Daily Job
SAM 바로빌 서비스 이관 보고 | (주)코드브릿지엑스
4 / 7

## Slide 5
SOAP 메서드 구현율
MNG 대비 API 100% 이상 구현
3
3
CORPSTATE
회원관리
100%
13
14
BANKACCOUNT
계좌조회
108%
11
11
CARD
카드조회
100%
3
3
TI
세금계산서
100%
15
15
KAKAOTALK
카카오톡
100%
4
4
SMS
문자전송
100%
MNG
API
SOAP 메서드 합계 MNG 49개 → API 50개 (100%+)
SAM 바로빌 서비스 이관 보고 | (주)코드브릿지엑스
5 / 7

## Slide 6
코드 매핑 요약
MNG → API 파일 대응 관계
유형
MNG
API
포함 내용
Service
6
8
SOAP, Sync, Billing, Usage, TaxInvoice
Controller
14
11
카드/은행/홈택스/세금계산서/카카오톡/SMS/과금/사용량
Model
18
17
거래, 분개, 구독, 과금, 정책 등
Migration
-
30
바로빌 관련 테이블 생성/수정
Route
20
87+
finance.php 내 바로빌 라우트 그룹
Job
1
1
SyncBarobillDataJob (매일 자동 동기화)
이관 원칙: MNG 코드를 수정/삭제하지 않고, API에 독립적으로 새로 구현. 같은 DB(samdb)를 공유하되, 각각 독립 SOAP 호출. 멀티테넌트(tenant_id) 격리 필수.
SAM 바로빌 서비스 이관 보고 | (주)코드브릿지엑스
6 / 7

## Slide 7
향후 계획
출시까지의 로드맵
1
Phase 1
SOAP 이관
(API 개발)
완료
→
2
Phase 2
UI 구현
(React 개발)
다음
→
3
Phase 3
베타테스트
(내부→외부)
예정
→
4
Phase 4
정식 출시
(온보딩 가동)
예정
Phase 2 주요 작업 (React UI)
계좌/카드/홈택스 조회 화면
세금계산서 발행 화면
바로빌 연동 설정 화면 보강
카카오톡/SMS 발송 화면
출시 전 확인 필요 사항
멀티테넌트 CERTKEY 구조 확인 (바로빌 측)
테스트→운영 모드 전환 프로세스
공동인증서 등록 URL 제공 플로우
충전잔액 모니터링 + 과금 정책 확정
SAM 바로빌 서비스 이관 보고 | (주)코드브릿지엑스
7 / 7