## Slide 1
바로빌 서비스 출시 계획
MNG 검증 완료 시스템의 SaaS 서비스화 로드맵
2026.03.17
(주)코드브릿지엑스 | R&D실
전자세금계산서
계좌조회
카드내역
홈택스 연동
SAM 바로빌 서비스 출시 계획 | (주)코드브릿지엑스

## Slide 2
바로빌 서비스 현황
검증 완료된 시스템을 고객에게 제공하는 기회
바로빌이란?
1
전자세금계산서
국세청 전송, 발행/조회/관리
2
계좌조회
은행 계좌 입출금 내역 자동 수집
3
카드내역
법인카드 사용내역 자동 수집
4
홈택스 연동
매출/매입 세금계산서 자동 수집
5
카카오톡/SMS
세금계산서 알림 발송
현재 상태: MNG에서 실무 운영 중
MNG (백오피스)
운영 완료
SOAP 연동 코드
1,761줄
REST API
42개
DB 테이블
18개
코드브릿지엑스 본사
실무 사용 중
SAM 바로빌 서비스 출시 계획 | (주)코드브릿지엑스
2 / 7

## Slide 3
서비스 출시 로드맵
4단계로 안전하게 출시
1
SOAP 이관
API 개발
MNG 코드 이관
멀티테넌트 리팩토링
동기화 스케줄러
2
UI 구현
React 개발
설정 페이지
거래내역 조회
세금계산서 발행
3
베타테스트
내부 + 외부
본사 테스트 (2주)
고객 2~3곳 (2~4주)
피드백 반영
4
정식 출시
온보딩 가동
운영 모드 전환
과금 시작
고객 온보딩
SAM 바로빌 서비스 출시 계획 | (주)코드브릿지엑스
3 / 7

## Slide 4
테스트 모드 vs 운영 모드
개발 중에는 테스트 모드로 안전하게 / 출시 후 운영 모드로 전환
테스트 모드
과금
무과금
국세청 전송
미전송
인증서
테스트용 가능
데이터
테스트 데이터
용도
개발/검증/베타
운영 모드
과금
실제 과금
국세청 전송
실제 전송
인증서
공동인증서 필수
데이터
실제 거래 데이터
용도
정식 서비스 운영
SAM 바로빌 서비스 출시 계획 | (주)코드브릿지엑스
4 / 7

## Slide 5
고객 온보딩 프로세스
신규 고객이 바로빌 기능을 사용하기까지 6단계
1
계약
SAM 서비스
계약 체결
2
회원등록
바로빌
테스트 등록
3
연결
인증서/계좌
카드 등록
4
검증
테스트 모드
기능 확인
5
전환
운영 모드
전환
6
운영
실무 사용
과금 시작
테스트 모드 구간
운영 모드 구간
역할 분담
SAM 관리자
테넌트 생성, 회원 등록, 연동 검증, 운영 전환
고객 직접
공동인증서 등록, 계좌 등록, 카드 등록 (바로빌 URL에서)
SAM 바로빌 서비스 출시 계획 | (주)코드브릿지엑스
5 / 7

## Slide 6
과금 구조 및 수익 모델
테넌트별 월정액 + 건별 추가 과금
계좌조회
10,000
원/월
카드내역
10,000
원/월
홈택스
0
원/월 (무료)
수익 시뮬레이션 (테넌트 수 기준)
구분
10개사
30개사
50개사
100개사
계좌+카드
20만
60만
100만
200만
월 매출
20만
60만
100만
200만
연 매출
240만
720만
1,200만
2,400만
SAM 바로빌 서비스 출시 계획 | (주)코드브릿지엑스
6 / 7

## Slide 7
사전 확인 사항 및 Next Steps
개발 착수 전 바로빌 측 확인 필요 항목
바로빌 측 확인 필요
?
멀티테넌트 CERTKEY 구조
(1개 키로 다수 회원사 관리 가능?)
?
파트너 과금 단가표
(건당/월정액 바로빌 원가)
?
테스트 서버 이용 제한
(호출 횟수/기간 제한 여부)
?
회원사 대량 등록 방법
(일괄 등록 API 유무)
?
API 가용성 SLA
(장애 시 대응 수준)
Next Steps
1
바로빌 파트너 정책 확인
(영업 담당자 미팅)
2
Phase 1 개발 착수
(SOAP 서비스 API 이관)
3
Phase 2 UI 개발
(React 화면 구현)
4
내부 베타테스트
(코드브릿지엑스 본사)
5
정식 출시 및 영업
(고객 온보딩 시작)
SAM 바로빌 서비스 출시 계획 | (주)코드브릿지엑스
7 / 7